## Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 |  | x | Khi đến giờ bắt đầu, phiên có phải tự chuyển sang trạng thái khác (ví dụ "Đang diễn ra") trong Story này hay chỉ cần hiển thị trạng thái "Sắp diễn ra"? |
| LS03 |  | x | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng (số lượng còn lại không đủ cho cả hai), đơn nào được giữ số lượng thành công và đơn còn lại được xử lý/thông báo ra sao? |

## Nhiệm vụ 2 - Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 SP do hiểu phạm vi rộng hơn; PO xác nhận chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra” nên phạm vi nhỏ. Độ phức tạp tương đương LS02 nên chốt 3 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu chênh lệch do rủi ro hai khách đặt đồng thời và quy tắc giảm/hoàn tồn. Lớn hơn LS02 về phạm vi, độ phức tạp và rủi ro nên chốt 8 SP. |

## Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất này sai vì Story Point là ước lượng tương đối về độ lớn của Story (khối lượng, độ phức tạp, rủi ro) so với Story tham chiếu, không phải số giờ cố định. Nhóm dùng Velocity, tức tổng SP các Story đã Done trong những Sprint trước, để dự báo số SP có thể hoàn thành ở Sprint sau mà không đổi SP sang giờ.